О результатах реализации Государственной программы развития цифровой экономики
и информационного общества
на 2016 – 2020 годы в 2018 году

Анализ текущего состояния и основные результаты, достигнутые в 2018 году

Государственная программа развития цифровой экономики
и информационного общества на 2016 – 2020 годы,
утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 23 марта 2016 г. № 235 (далее – Государственная программа), включает 71 мероприятие 37 заказчиков, объединенных в 3 подпрограммы:

1. информационно-коммуникационная инфраструктура (11 мероприятий);

2. инфраструктура информатизации (8 мероприятий);

3. цифровая трансформация (52 мероприятия).

Мероприятия подпрограммы 1 направлены на дальнейшее развитие национальной инфраструктуры связи и услуг, предоставляемых на ее основе. В числе завершенных:

строительство сетей стационарного широкополосного доступа 
и обеспечение всех городских учреждений образования технической возможностью предоставления широкополосного доступа, в том числе 
к государственным и общеобразовательным информационным ресурсам на скорости до 100 Мбит/с (мероприятие 3);

создание системы противодействия нарушениям порядка пропуска трафика, включая систему идентификации пользователей на сетях электросвязи (мероприятие 11).

В рамках проведения модернизации и строительства сетей (мероприятие 1) электросвязи планомерно проводится модернизация городских и сельских телефонных сетей, предусматривающая замену автоматических телефонных станций координатного и электронного типов на строящиеся узлы доступа к сети передачи данных с переключением абонентов на мультисервисную IMS-платформу.

По итогам 2018 года закрыты все автоматические телефонные станции координатного типа. На начало 2019 года к IMS-платформе подключено 2,96 миллиона абонентов.

Значительные инвестиции вкладываются в строительство волоконно-оптических линий связи (далее – ВОЛС) для предоставления населению Республики Беларусь (как физическим, так и юридическим лицам) доступа к современным услугам электросвязи и сервисам 
на высоких скоростях (мероприятие 2). Для этого в 2018 году введено 
в эксплуатацию 6,46 тыс. км ВОЛС. Количество абонентов, подключенных с использованием ВОЛС, увеличилось в 2018 году на 491,6 тысяч и составило 2,2 миллиона.

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры обеспечило значительный рост абонентов стационарного широкополосного доступа 
к сети Интернет: за 2018 год их количество увеличилось на 34 тыс. 
и по итогам года составило 3,2 млн. Проникновение стационарного широкополосного доступа увеличилось до значения 33,7 абонентов на 100 жителей при плановом значении показателя 33,4.

Количество точек доступа по технологии Wi-Fi 
для предоставления широкополосного доступа (мероприятие 4), в том числе к государственным информационным ресурсам, в местах общественного пользования, увеличено на 3,16 тысячи точек и составило 607,3 тысячи.

Продолжаются работы по развитию Единой республиканской сети передачи данных (далее - ЕРСПД) (мероприятие 5): в 2018 году введены в эксплуатацию узлы связи ЕРСПД с участками волоконно-оптических линий связи.

В 2018 году в целях улучшения показателей надежности Республиканского центра обработки данных (мероприятие 6) модернизирована система мониторинга инженерной  инфраструктуры. Для обеспечения пошкафного учета электроэнергии выполнены соответствующие проектные работы.

В рамках развития республиканской платформы, действующей на основе технологии облачных вычислений (мероприятие 81), в 2018 году проведены мероприятия по поэтапному вводу в промышленную эксплуатацию автоматизированной информационной системы ”Республиканская платформа, действующая на основе облачных вычислений“. В результате создана виртуальная инфраструктура, на базе которой для государственных органов и организаций предоставляются услуги виртуального защищенного хостинга, хостинга на виртуальном сервере, размещения информационных систем (ресурсов), отнесенных 
их владельцами к категории ”5-частн“, ”5-гос“, а так же создана облачная инфраструктура ”Частное облако“ для Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.

Активно развивается сеть сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE (мероприятие 9) и услуги на ее основе. За 2018 год введено в эксплуатацию 815 базовых станций, что позволило увеличить охват населения услугами сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE с 68,5 % до 75,7 %. Всего с начала реализации проекта построено 1 668 базовых станций. Услуги доступны в г. Минске, во всех областных 
и районных центрах, а так же в иных населенных пунктах с численностью жителей более 50 тыс.

Развитие сетей сотовой подвижной электросвязи третьего 
и четвертого поколения обеспечило значительный рост абонентов беспроводного широкополосного доступа к сети Интернет, что позволило увеличить его проникновение до значения 86,1 абонента на 100 жителей при плановом значении показателя 77,0.

С момента ввода услуги ”Умный дом“ (мероприятие 10) 
в эксплуатацию (май 2016 г.) количество ее абонентов составило порядка 42,5 тысячи, в том числе 27,2 тысячи в 2018 году.

Мероприятия подпрограммы 2 предусматривают модернизацию базовых компонентов инфраструктуры ”электронного правительства“
и создание ряда межведомственных информационных систем, обеспечивающих реализацию сервисов, необходимых для его дальнейшего развития и совершенствования. В настоящее время завершены работы по двум мероприятиям подпрограммы:

создание национального сегмента интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (мероприятие 15);

создание аппаратно-программного комплекса динамической доверенной среды для размещения межведомственных информационных систем, отнесенных к разным классам объектов информатизации (мероприятие 19).

В рамках работ по созданию Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы (далее – БИСРС) в 2018 году разработаны:

требования к вычислительной платформе криптографического токена аутентификации, разработанного в виде идентификационной карты, на основе его макетной реализации;

комплекс программно-аппаратный ”Регистрационный центр республиканского удостоверяющего центра Государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь“.

Начата разработка единого регистра граждан, имеющих льготы, права на государственную и иные виды поддержки, которая будет продолжена в 2019 году.

Ввод в эксплуатацию ЕС ИФЮЛ запланирован на 2020 год. 
ЕС ИФЮЛ будет интегрирована с Общегосударственной автоматизированной информационной системой (далее – ОАИС) 
и ГосСУОК.

Развитие ГосСУОК (мероприятие 13) предусматривает к 2020 году:

модернизацию автоматизированной информационной системы (далее – АИС) РУЦ ГосСУОК и обеспечение информационного взаимодействия АИС РУЦ с базовыми и (при необходимости) иными государственными информационными ресурсами посредством ОАИС;

реализацию сервисов инфраструктуры открытых ключей ГосСУОК 
в режиме реального времени посредством Единого портала электронных услуг;

расширение перечня оказываемых РУЦ ГосСУОК услуг: создание копии электронного документа на бумажном носителе и ее удостоверение (в соответствии с СТБ 2405-2015); создание электронной копии документа на бумажном носителе и ее удостоверение (в соответствии СТБ 2407-2015).

В результате выполнения работ по созданию Национального портала открытых данных (мероприятие 14) в 2018 году данный портал разработан. В настоящее время осуществляется его первичное наполнение наборами открытых данных государственных органов (размещено 32 набора), проводятся организационные работы по обеспечению 
его функционирования на базе ОАИС, а также формируются необходимые для этого нормативные правовые условия – подготовлен проект постановления Совета Министров Республики Беларусь, определяющий порядок функционирования портала.

В 2020 году планируется развитие Национального портала открытых данных (вторая очередь) в целях его интеграции с подсистемами ОАИС (управление справочниками и классификаторами, авторизация, администрирование, личный кабинет, системные сервисы, аналитика, сбор событий, типовой коннектор, интеграционная шина, управление API, управление внешними API), разработка которых предусмотрена 
в рамках мероприятия 17 Государственной программы до 2020 года.

В рамках развития ОАИС (мероприятие 17) к 2020 году предусмотрено:

преобразование ОАИС в единую интеграционную платформу, которая должна выступать в качестве общего информационного ресурса при предоставлении государственных электронных услуг экономическим субъектам, гражданам Республики Беларусь, иностранным гражданам 
и лицам без гражданства;

расширение технических и функциональных возможностей ОАИС;

расширение аудитории потребителей электронных услуг, 
в том числе за счет создания мобильной платформы.

Создание автоматизированной информационной системы ”Межведомственное взаимодействие“ (далее – АИС МВ) в рамках мероприятия 18, предусматривает к 2020 году организацию оперативного межведомственного информационного взаимодействия в части обмена электронными документами, сообщениями и иного вида информацией между государственными органами и организациями, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, 
а также субъектами других государств.

Реализация АИС МВ предполагает интеграцию в единую систему функционирующих сегодня самостоятельных систем и разработку новых:

система межведомственного электронного документооборота;

единая информационная система выполнения поручений Президента Республики Беларусь;

система защищенной электронной почты;

электронная почта гражданина Республики Беларусь;

система обмена электронными товарно-транспортными накладными;

система обмена с интегрированной информационной системой Евразийского экономического союза;

система по работе с обращениями граждан Республики Беларусь.

В настоящее время завершается проведение конкурсной процедуры по выбору единого исполнителя работ по мероприятиям 17 и 18 Государственной программы.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 3, направленных на трансформацию традиционных бизнес-процессов посредством внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во все сферы экономической деятельности, в частности в сферу образования, здравоохранения, социальной защиты, транспортного обеспечения, деятельности пограничных служб и других, следует отметить выполнение следующих мероприятий.

В рамках выполнения проекта ”Электронная школа“ (мероприятие 20) разработан эскизный проект Республиканской информационно-образовательной среды, выполнена научно-исследовательская работа по созданию программно-методического обеспечения Государственной информационной системы ”Регистр обучающихся учреждений дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, среднего специального и высшего образования Республики Беларусь“.

Продолжены работы по созданию автоматизированной информационной системы обращения электронных рецептов (мероприятие 21), приобретено 350 комплектов вычислительной техники для оборудования автоматизированных рабочих мест врачей для обеспечения выписки рецептов в электронном формате. По итогам года 
к системе подключены 470 учреждений здравоохранения, 1786 государственных и 594 коммерческих аптек. Доля врачей, имеющих возможность выписки рецептов в электронном формате, в амбулаторно-поликлинических организациях всей страны составила 75 процентов.

В рамках реализации мероприятия по совершенствованию информационно-коммуникационной инфраструктуры информационных систем охраны границы и пограничного контроля (мероприятие 25) Государственным пограничным комитетом обеспечено строительство 8 объектов и развертывание на их основе интегрированной системы охраны государственной границы.

В целях автоматизации процессов подготовки, проведения 
и распространения итогов переписи населения Республики Беларусь раунда 2020 года (мероприятие 30) разработана первая очередь программного обеспечения подсистемы хранения и обработки данных автоматизированной информационной системы переписи населения Республики Беларусь, закуплены планшетные компьютеры 
для переписчиков, программные средств защиты информации (средства шифрования).

Комитетом государственной безопасности выполнялись запланированные работы по четырем мероприятиям (мероприятия 33, 34, 35, 36), предусматривающим разработку отечественного защищенного аналогового телефона, мобильного узла правительственной связи, программно-аппаратных комплексов информационно-аналитического обеспечения оперативно-служебной деятельности КГБ, отвечающих современным требованиям по степени защиты информации 
и отказоустойчивости, а также создание отказоустойчивой системы подключения к информационным ресурсам национальных операторов связи (РУП ”НЦОТ“ и РУП ”Белтелеком“), обработки и хранения данных специального назначения на базе современных аппаратно-программных средств.

Национальной академией наук завершены работы по разработке 
национальной интеллектуальной информационной системы мониторинга товарно-транспортных потоков (мероприятие 38) на базе современных технологий автоматической идентификации и электронного документооборота.

Работы по мероприятиям будут продолжены в 2019 году.

К концу 2019 года планируется завершение реализации 4 мероприятий:

модернизация информационной системы для приема
от государственных органов, иных организаций на постоянное государственное хранение электронных документов Национального архивного фонда Республики Беларусь, создание и ввод в эксплуатацию централизованного хранилища для обеспечения их сохранности
и использования (мероприятие 31);

разработка мобильного узла правительственной связи (мероприятие 34);

создание автоматизированной информационной системы персональных данных пассажиров воздушных судов (мероприятие 47);

развитие и совершенствование (модернизация) информационной подсистемы ”Контрольная деятельность Комитета государственного контроля и его органов“ (мероприятие 60).

Большая часть мероприятий третьей подпрограммы в настоящее время находится в активной стадии реализации (от проведения конкурсных процедур до разработки соответствующего программного обеспечения на основании заключенных договоров), завершение которой ожидается в 2020 году.

Результаты оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации Государственной программы осуществлена согласно методике, предусмотренной в Государственной программе.

На первом этапе оценки эффективности Государственной программы была определена степень выполнения задач подпрограмм Государственной программы по формуле:

Εt=i=1nVfiVpi+1−VfiVpiKin,

где Et – эффективность выполнения задачи подпрограммы Государственной программы в отчетном году;

n – количество целевых показателей по задаче подпрограммы Государственной программы;

Vfi – фактическое значение i-го целевого показателя задачи подпрограммы Государственной программы в отчетном году;

Vpi – плановое значение i-го целевого показателя задачи подпрограммы Государственной программы в отчетном году;

Ki – коэффициент, учитывающий степень влияния внешних
и внутренних факторов риска на достижение планового значения целевого показателя.

Так, для задачи подпрограммы 1 – дальнейшее развитие
информационно-коммуникационной инфраструктуры, развитие современных сервисов и услуг, предоставляемых на ее основе, с учетом целей развития информационно-коммуникационных технологий, определенных на будущий период МСЭ в Концепции ”Соединим к 2020 году“:

Ε2018-1=33,733,4+86,177,02=1,065,

Для задачи подпрограммы 2 – внедрение технологий электронного правительства и развитие инфраструктуры информатизации:

Ε2018-2=(16,7525,0+(1−16,7525,0)∗1)+32,030,02=1,035,

K1=847800,0−0847800,0=1

Для задачи подпрограммы 3 – трансформация бизнес-процессов посредством информационно-коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности современного общества:

Ε2018-3=(16,425+(1−16,425,0)∗0,95)+75,075,0+8,05,0+(095,0+(1−095,0)∗1)4=1,15,

K1=5794537,4−276500,05794537,4=0,95;K4=200000,0−0200000,0=1

На втором этапе была определена эффективность выполнения подпрограмм Государственной программы по формуле:

Epp=j=1mEtjm,

где Epp – эффективность выполнения подпрограммы Государственной программы в отчетном году;

m – количество задач в подпрограмме Государственной программы;

Etj – эффективность выполнения j-й задачи подпрограммы Государственной программы в отчетном году.

Так, по подпрограмме 1 ”Информационно-коммуникационная инфраструктура“ показатель E1=1,0651=1,065, по подпрограмме 2 ”Инфраструктура информатизации“ E2=1,0351=1,035, по подпрограмме 3 ”Цифровая трансформация“ E3=1,151=1,15.

На третьем этапе рассчитана эффективность выполнения Государственной программы в целом в 2018 году, исходя
из эффективности выполнения ее подпрограмм и сводных целевых показателей по формуле:

Ep=l=1kEppl+h=1dCfhCphk+d,

где Ep – эффективность выполнения Государственной программы;

k – количество подпрограмм Государственной программы;

d – количество сводных целевых показателей Государственной программы;

Eppl – эффективность выполнения подпрограммы Государственной программы в отчетном году;

Cf – фактическое значение сводного целевого показателя Государственной программы в отчетном году;

Cp – плановое значение сводного целевого показателя Государственной программы в отчетном году.

E2018=1,065+1,035+1,15+(78,578,0+79,175,0+12,010,0)3+3=1,08.

Таким образом, Государственная программа, а также отдельные ее подпрограммы выполнены в 2018 году с высокой эффективностью.