2
5

Приложение 4
Механизм реализации пилотных проектов 
в сфере цифрового развития

Пилотный проект в сфере цифрового развития – это комплекс мероприятий (работ), предусматривающих изменение и оптимизацию совокупности взаимосвязанных мероприятий (работ), направленных на создание определенного продукта или услуги для потребителей, разработку, приобретение (заказ) и настройку программного обеспечения и технологического оборудования, в том числе на базе передовых производственных технологий, реализация которого ограничена во времени либо его реализация (эксплуатация) возможна на всей территории Республики Беларусь.

Схема механизма реализации

[image: image1.png]Mopaya 3asaBKn B

Lunu

PaccmoTtpeHue
3aasku B LINAN

KkcnepTusa
npoekTa

06. 07.

MOHUTOPUHT 1 MpuHaTve peleHns
oLeHKa 0 BO3MOXHOCTU

3pdekTBHOCTA MacwrabuposaHus

npoekTa npoekTta

MNy6avkayuna
yCneLwHbIx
NpoeKToB Ha
ButpuHe

Peanusauusa
npoekTa

MpwuHatue Cosetom
peLueHus o
Lenecoo6pasHocT

Macwta6uposanue
NUIOTHOrO NpoeKTa

02.

05.

05.

07.

08.

B cnlyuae OTCYTCTBUR HEOBXOAUMOCTM B CPEACTBAX
NPON3BOACTBA, a TaKOKe B 6I0/AKETHBIX CPeACTBAX
NPy peani3aumm v (Mnu) MacluTa6upoBaHumM
NpoeKTa 3KCNepT3a He NPOBOANTCA (Mo
€ornacoBaHuio c MUHcBA3M)

TMNOTHBIZ NPOEKT peanmayeTca Ha OCHOBaHMM
COrnaLLeHIs, 3aKIOHEHHOTO C 3aKA3HMKOM
NUNOTHOro NpoekTa

Peanusauma nUNoTHOro npoekTa ¢MNBNCMP¥E’|’EI
33 CHeT COBCTBEHHBIX CPRACTE UCONHUTENR
NMNOTHOrO NPOEKTa U (M) UHBIX MCTOUHNKOB, He
3anpeujeHHbIX 3aKOHOAaTeNbCTBOM

TPV HANIMYMM HECKONILKMX YCTIEWIHbIX TUAOTHBIX
NPOEKTOB N OAHOMY HanpasneHuio CoBeT
NPUHVYIMAET peLeHie 0 BOIMOXHOCTU
MaciTabupoBaHNs pesynbTaTos Haubonee
3¢:$eKTMBHOro NUNOTHOTO NPoeKTa.

CBeAeHMs 0 MaCLUTABUPYeMbIX ANOTHBIX
npoekTax pasmewaiores B MCBUTPUHA
UMPpPOBLIX NPOEKTOB!




1. Инициирование реализации пилотного проекта 

Указом № 381
 вводятся понятия инициатора, исполнителя и заказчика пилотного проекта.

Инициатор пилотного проекта (юридическое лицо Республики Беларусь) направляет в ЦПИ
 заявку на реализацию пилотных проектов и прилагаемые к ней документы
. Если Совет
 принимает решение 
о целесообразности пилотного проекта, то инициатор пилотного проекта приобретает статус его исполнителя.

2. Рассмотрение заявки и прилагаемых к ней документов 
(3 рабочих дня)
ЦПИ регистрирует и рассматривает заявку и прилагаемые к ней документы на соответствие форме заявки, перечню прилагаемых документов, а также приоритетным (тематическим) направлениям.

В случае, если заявка и прилагаемые к ней документы 
не соответствуют обозначенным формальным признакам, они возвращаются инициатору пилотного проекта. 

3. Экспертиза пилотного проекта (30 календарный дней)

После рассмотрения ЦПИ заявки и прилагаемых к ней документов они направляются на экспертизу. Порядок проведения экспертизы регулируется положением об объектах экспертизы в сфере цифрового развития, порядке ее организации и проведения
.

Экспертиза направлена на анализ и оценку:

соответствия исполнителя пилотного проекта требованиям, установленным законодательством к юридическому лицу, осуществляющему поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), относящихся к реализации пилотного проекта;

финансово-экономической состоятельности исполнителя пилотного проекта;

квалификации и опыта исполнителя пилотного проекта, уровня его производственной и технологической базы;

страны происхождения программного продукта, сервиса, платформенного решения или программно-аппаратного комплекса, планируемого к внедрению в рамках реализации пилотного проекта, правомерности его введения в гражданский оборот исполнителем пилотного проекта;

заявленных преимуществ функционального, технического, технологического, инновационного или иного характера использования результата пилотного проекта;

обоснованности предлагаемых программных и технических решений; возможности получения в рамках реализации пилотного проекта заявленного результата пилотного проекта, в том числе достижения целей и значений показателей эффективности;

потребности отрасли экономики (административно-территориальной единицы) в результате пилотного проекта;

достаточности планируемых сроков и порядка реализации пилотного проекта для достижения заявленного результата;

требований к средствам производства заказчика пилотного проекта или определенного им лица, необходимым для реализации пилотного проекта;

потенциала масштабирования и дальнейшей эксплуатации результата пилотного проекта. 

После проведения экспертизы ЦПИ направляет ее результаты 
в Совет и инициатору пилотного проекта. 

Если для реализации пилотного проекта и (или) масштабирования результатов пилотного проекта не требуются использование средств республиканского и (или) местных бюджетов и доступ исполнителя пилотного проекта к средствам производства заказчика пилотного проекта или определенного им лица, а также РУП «Центр цифрового развития» (ЦЦР), то ЦПИ вправе по согласованию с Минсвязи направить заявку 
и прилагаемые к ней документы в Совет без проведения экспертизы.

Справочно.

Под средствами производства понимаются товары, не являющиеся исходным материалом или топливом, используемые для производства других товаров и (или) услуг. Средства производства включают землю, здания, сооружения, передаточные устройства, рабочие и силовые машины, оборудование, измерительные, регулирующие приборы 
и устройства, вычислительную технику, транспортные средства, инструмент, производственный хозяйственный инвентарь 
и принадлежности, рабочий и продуктивный скот, многолетние насаждения, автомобильные дороги необщего пользования и другие материально-вещественные ценности, действующие в натуральной форме в течение длительного времени.

4. Принятие решения о целесообразности реализации пилотного проекта (15 рабочих дней)

Совет при участии государственного органа или организации, которые могут выступить заказчиком пилотного проекта принимает решение о целесообразности (с указанием заказчика пилотного проекта 
и места реализации пилотного проекта) или нецелесообразности 
его реализации. 

Минсвязи информирует инициатора пилотного проекта о принятом Советом решении. Перечень пилотных проектов, по которым было принято решение о целесообразности их реализации, утверждается Советом Министров Республики Беларусь.

Пилотные проекты, по которым было принято решение о нецелесообразности их реализации, не включаются в перечень. 

5. Реализация пилотного проекта 

Реализация пилотных проектов осуществляется исполнителем пилотного проекта на основании соглашения, заключенного с заказчиком пилотного проекта и при необходимости иными заинтересованными сторонами. 

Под заказчиком пилотного проекта понимаются государственные органы и организации, в интересах которых реализуется пилотный проект и которые заинтересованы в масштабировании его результатов. 

Реализация пилотного проекта финансируется за счет собственных средств исполнителя пилотного проекта и (или) иных источников, не запрещенных законодательством. Доступ к средствам производства предоставляется исполнителю пилотного проекта в объеме, необходимом для реализации пилотного проекта, на безвозмездной основе. 

6. Мониторинг и оценка эффективности реализации пилотного проекта 

Сбор и обработку информации о ходе и результатах реализации пилотных проектов осуществляет Центр цифрового развития, который также готовит и направляет в Минсвязи предложения об оценке эффективности их реализации. 

Для оценки эффективности пилотного проекта Центром создается комиссия, председателем и заместителем председателя которой являются представители заказчика пилотного проекта. 

Комиссия оценивает эффективность реализации пилотного проекта по следующим критериям:

актуальность технологий, положенных в основу пилотного проекта, на момент принятия решения о целесообразности его реализации;

степень и качество выполнения требований заказчика пилотного проекта;

уровень достижения заявленных результатов, показателей 
и критериев, запланированных на момент принятия решения 
о целесообразности реализации пилотного проекта;

успешность тестирования пилотного проекта и готовность результата пилотного проекта к масштабированию;

количественное выражение полученного социально-экономического эффекта от реализации пилотного проекта; 

затраты на масштабирование и дальнейшую эксплуатацию результатов пилотного проекта.

7. Принятие решения о возможности масштабирования пилотного проекта 

Результаты оценки, оформленные протоколом комиссии, направляются РУП «ЦЦР» на рассмотрение в Совет для принятия решения об успешности пилотного проекта и возможности масштабирования его результатов. При наличии нескольких успешных пилотных проектов по одному приоритетному (тематическому) направлению Совет принимает решение о возможности масштабирования результатов наиболее эффективного пилотного проекта. 

Сведения об успешных пилотных проектах размещаются 
в ГИС «Витрина цифровых проектов» (цифровые-проекты.бел). 

Минсвязи с учетом решения Совета направляет в Совет Министров Республики Беларусь на утверждение проект перечня масштабируемых результатов пилотных проектов.

Масштабирование результатов пилотных проектов финансируется из средств местных инновационных фондов. В этих целях в региональные комплексы мероприятий включаются соответствующие мероприятия. Данная процедура осуществляется:

по результатам открытого конкурсного отбора, проводимого 
в порядке, определяемом соответствующим областным (Минским городским) Советом депутатов;

с учетом степени влияния значений, заявленных на этапе реализации пилотных проектов, на изменение показателей уровня цифрового развития административно-территориальной единицы;

при наличии заявленных пилотных проектов в перечне масштабируемых результатов пилотных проектов.
� Указ Президента Республики Беларусь от 29 ноября 2023 г. № 381 «О цифровом развитии»


� ЦПИ – Центр перспективных исследований ОАО «Гипросвязь»


� В соответствии с постановлением Министерства связи и информатизации Республики Беларусь �от 20 февраля 2024 г. № 2 «Об определении формы заявки на реализацию пилотного проекта, перечня прилагаемых к ней документов и порядка их подачи»


� Совет – Совет по проектам в сфере цифрового развития при Минсвязи


� Утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 ноября 2022 г. № 757 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 7 апреля 2022 г. № 136»





